项目延伸连接：云南德动汽车制造有限公司年产20万辆新能源汽车项目是我州重点招商引资项目之一。该项目一期于今年6月27日正式动工建设，目前正在抓紧进行生产用地场地强夯工作，预计11月10日前可全部完成。强夯工程完工后，可全面进入厂房主体建设，确保明年5月厂房建设完工，7月样车生产线完工，9月底前计划生产50辆样车提交测试；公司总部办公楼、研发中心即将开工建设，计划2017年底建成投入使用。